附件1：

邵阳市生态环境局绥宁分局

2021年绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目绩效自评报告

为强化我单位资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我单位根据2021年绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目资金执行情况及有关资料，对该项目资金进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一．基本情况

（一）项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况；2021年度资金总额99.2万元。

2．项目绩效目标值；通过对消纳场运行维护的改造，改善县城环境卫生条件，保证建筑垃圾的无害化消纳。

（二）、预算单位分解下达预算资金情况。绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目年度资金总额99.2万元，资金到达后，用于对绥宁县59处农村千人以上饮用水水源地划分保护区。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；一是成立绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目领导小组，二是根据项目具体要求，积极协调农业农村水利局确定水源地名单和基本信息。

（二）组织过程；建立资金监管小组，协调组织编制项目规划及实施方案负责项目实施的各项具体工作；督促检查项目实施进度；组织验收和总结工作；发现问题及时通报，限期整改。

（三）分析评价；坚持目标导向，注重绩效目标的实现程度，保护农村饮水安全，有利于提升人民群众的幸福感。项目资金绩效管理坚持资金使用效益，提升财政资金使用效果，将绩效理念深入融入到预算编制、执行和监督全过程。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价83分，为良。

- 绩效目标实现情况分析

通过绩效评价全面分析项目使用、管理和项目实施情况：此次绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目将实行政府采购，由分管项目的副局长负责项目的具体实施，时间为3个月，项目完工后由市局专家组和分局工作人员进行评审，此项目通过所有专家评审。

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；2021年绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目资金共计99.2万元，及时拨付到位。

2.项目资金执行情况分析；严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2013]33号）；等相关资金使用管理文件的相关要求使用，使用率100%。

3.项目资金管理情况分析；（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。单位公开栏进行公告、公示，确保全体职工了解资金项目的用途情况。

（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政资金专项检查工作方案》，并成立资金检查领导小组，对专项资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；1

（2）项目完成质量；项目（工程）验收合格率100%，

（3）项目实施进度；项目（工程）完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目保障了农村饮用水用水安全，给农村居民安全供水保障

（2）项目实施的社会效益分析；准确提供千人百吨饮用水生态环境质量情况和水质情况，进一步提高人民环境保护意识。

（3）项目实施的可持续影响分析；受益年限超过10年，受益人满意度95%以上。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目管理方面：部分水源地供水量不稳定，周边还存在环境风险。

（二）项目问题所产生的原因：部分水源地取用的山溪水水量小，枯水期容易导致供水量不足；部分水源地附近存在居民生活、牲畜放养等现象。

六、下一步改进措施及建议

（一）加大环境问题整改，积极完善水源地建设。

（二）优化资金分配，提高使用效益。

（三）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。

邵阳市生态环境局绥宁分局                               2022年4月1日

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 决 策 | 20 | 项目 目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 2 |
|  |  | 决 策 过 程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资 金 分 配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5 |
| 项 目 管 理 | 25 | 资 金 到 位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资 金 管 理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 6 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
|  |  | 组 织 实 施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 5 |
| 项 目 绩 效 | 55 | 项 目 产 出 | 25 | 产出 数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 6 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 5 |
|  |  | 项 目 效 果 | 30 | 经济 效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分） 所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 5 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 83 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。