附件1：

绥宁县渣土管理所2021年

消纳场维护改造项目资金自评报告

为强化我单位资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我单位根据2021年消纳场维护改造项目资金执行情况及有关资料，对该项目资金进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一．基本情况

（一）项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况；2021年度资金总额50万元。

2．项目绩效目标值；通过对消纳场运行维护的改造，改善县城环境卫生条件，保证建筑垃圾的无害化消纳。

（二）、预算单位分解下达预算资金情况。消纳场运行维护改造项目年度资金总额50万元，资金到达后，用于消纳场土地的平整，道路的升级改造，以及场内设施的更新。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；一是成立消纳场运行维护改造项目领导小组，二是根据消纳场运行维护改造项目具体要求，制定了具体实旋方案。

（二）组织过程；建立资金监管小组，协调组织编制项目规划及实施方案负责项目实施的各项具体工作；督促检查项目实施进度；组织验收和总结工作；发现问题及时通报，限期整改。

（三）分析评价；坚持目标导向，注重绩效目标的实现程度，提高消纳场工程建设质量，有利于增加建筑垃圾的消纳和统一管理。项目资金绩效管理坚持资金使用效益，提升财政资金使用效果，将绩效理念深入融入到预算编制、执行和监督全过程。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价82分，为良。

- 绩效目标实现情况分析

通过绩效评价全面分析消纳场运行维护改造项目使用、管理和项目实施情况：此次消纳场运行维护改造项目将实行政府采购，由分管项目的副所长负责项目的具体实施，时间为2.5个月，项目完工后由所长、分管副所长、办公室和财务室相关人员组织验收，经验收，此项目完全符合建设要求。

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；2021年绥宁县渣土管理所消纳场运行维护改造项目改造资金共计47.15万元，及时拨付到位。

2.项目资金执行情况分析；严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2013]33号）；等相关资金使用管理文件的相关要求使用，使用率100%。

3.项目资金管理情况分析；（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。单位公开栏进行公告、公示，确保全体职工了解资金项目的用途情况。

（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政资金专项检查工作方案》，并成立资金检查领导小组，对专项资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；1

（2）项目完成质量；项目（工程）验收合格率100%，

（3）项目实施进度；项目（工程）完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；消纳场运行维护改造项目年初预算安排50万元，由于加强管理，精打细算，严格按预算建设，实际结算金额为47.15万元，节约2.85万元，资金节约率为5.70%。

（2）项目实施的社会效益分析；消纳场运行维护改造项目完成后，我县县城环境卫生状况得到了改善，建筑垃圾能及时清理，单位的满意度大为提高。

（3）项目实施的可持续影响分析；受益年限超过10年，受益人满意度95%以上。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。

（二）项目问题所产生的原因：项目时间没有把握好，间接地影响了旺季建筑垃圾的消纳。

六、下一步改进措施及建议

（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。

（二）优化资金分配，提高使用效益。

（三）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。

绥宁县渣土管理所

2022年2月26日

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 决 策 | 20 | 项目 目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 2 |
|  |  | 决 策 过 程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资 金 分 配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5 |
| 项 目 管 理 | 25 | 资 金 到 位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资 金 管 理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 6 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
|  |  | 组 织 实 施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 5 |
| 项 目 绩 效 | 55 | 项 目 产 出 | 25 | 产出 数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 5 |
|  |  | 项 目 效 果 | 30 | 经济 效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分） 所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 5 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 82 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。