附件五

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：绥宁县交通运输局

| 项目名称 | 项目申报前期经费及交通工作经费 |  | 项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 主管部门 | 绥宁县交通运输局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门编码 |  | 项目单位 | 绥宁县交通运输局 |  |  |  | 项目负责人 | 陈又清 | 联系电话 | 13975922192 |  |
| 项目起止时间 | 2020年1月-12月 | 项目资金申请（万元） |  | 50 | 其中财政拨款： |  | 50 | 非财政拨款： |  |  |  |
| 项目概况 | 改善我县现行交通枢纽状况，切实改变群众出行难，保障群众出行安全、快捷、方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项的依据 |  |  | 项目申报的可行性 |  |  |  |  | 项申报的必要性 |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开工竣工时间 | 项目实施内容 |  | 开工竣工时间 |  | 项目实施内容 | 开工竣工时间 | 项目实施内容 |  | 开工竣工时间 |
|  | 1、兴永郴赣铁路项目前期工作 | 1月-12月 | 2、干线公路扫尾工程 |  | 1月-12月 |  | 3、“四好”农村公路建设 | 1月-12月 | 4、安全检查 |  | 1月-12月 |
|  | 5、 |  | 6、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标期间 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 年 度 资 金 绩 效 目 标 | 一、绩效目标产出内容 |  | 绩效目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项级科目 支出内容 | 目级科目 支出内容 | 数量指标 |  | 质量指标 |  | 成本指标 | 时效指标 | 其他 |  |  |
|  |  | ⑴、兴永郴赣铁路项目前期工作。 | 共1个项目 |  | 合格 |  | 15万元 | 1月-12月 |  |  | 完成前期协调、报批等工作 |
|  |  | ⑵、干线公路扫尾工程 | 共2个项目，里程约6.077公里，全年完成投资约2000万元。 |  | 合格 |  | 10万元 | 1月-12月 |  |  | 上级汇报，下乡检查、协调工作差旅费、租车费、资料费等 |
|  |  | ⑶、“四好”农村公路建设 | 续建、扫尾重要县乡道3个，计划完成投资3500万元；争取并建设自然村通水泥路、农村公路断头路，全年计划完成50个项目90.28公里，计划投资3200万元。确保农村客运通达率稳定在100%。向上争取并计划完成农村公路安保工程105公里，计划投资2536万元。完成县乡道路隐患路段安全整治任务，完成通校车道路隐患路段安保工程建设。危桥改造6座，计划投资1000万元。县、乡道隐患路段整治。全年计划进行二次安全隐患大排查，投入隐患路段整治资金500万元。完成花园阁湿地公园入园公路1.6公里改造。 |  | 合格 |  | 20万元 | 1月-12月 |  |  | 上级汇报，下乡检查、协调工作差旅费、租车费、资料费等 |
|  |  | ⑷、安全检查 | 本年各专项安全整治任务：执法170次，出动执法人员880人次，检查生产经营单位140家，排查发现隐患52处，查处各类运输违章车辆1200起，处罚166起。 |  | 确保全年安全生产事故控制在5%以下，无重大安全事故发生 |  | 5万元 | 1月-12月 |  |  | 上级汇报，下乡检查、协调工作差旅费、租车费、资料费等 |
|  |  | ⑸、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑹、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑺、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑻、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效目标效益指标 |  | 经济效益 |  | 社会效益 |  | 生态效益 | 可持续影响指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |
|  | 项级科目支出： |  | 交通基础设施的进一步完善，为我县“脱贫摘帽，群众致富”奠定了坚实的基础。 |  | 方便了我县群众出行，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。 |  | 改善群众安全、便捷出行。 | 1年以上 | 社会公众满意度95% |  |  |
| 其他需要说明的问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政支出管理股室审核意见（盖章） | 年 月 日 |  | 财政部门绩效管理股审核意见（盖章） |  | 年 月 日 |  |  | 财政局（盖章） | 年 月 日 |  |  |

单位负责人：侯青                    填报人：朱诗容                  联系电话：13187181062                填报日期：2020年3月29日