唐家坊镇省级生态文明乡镇建设重点建设项目一览表

| 主要建设领域 | 重点项目名称 | 建设内容 | 起止 年限 | 总投资（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态产业建设 | 生态农业 | 加强农业基地建设，结合自己的特色和优势，建设一批农业示范园区； 在曾家湾村、唐家坊村建立优质稻种植示范点10000亩；赖梅村、宝善村、白沙村等周边区域连建设片油菜高产示范点500亩；在联兴建设百合基地200亩；罗连村建设青钱柳种植基地200亩；小乡村建设竹荪基地300亩；油茶新造基地总面积10000亩；绿色水果种植200亩；在唐家坊村建设特色经济林基地；积极构建有机绿色种植业基地，形成“一村一品，一片一品”的种植结构模式，形成产业特色。 | 2020年 | 500 | 政府补贴 地方自筹 招商引资 |
|  |  | 现有大中型生猪养殖场为推广平台，扶持规模养殖，全力抓好畜牧业生产，力争村村形成种养场及专业合作社；将“种养合作社”等模式进行推广，引导中小民营企业走科技、绿色、环保道路，充分发挥农村内生动力和内生创造力。 提高养殖户已有沼气池的功能，同时新修300座沼气池对散户养殖的畜禽粪便进行有效利用和处理。 | 2020年 | 600 | 政府补贴 投工投劳 |
|  | 生态工业 | 绥宁联兴竹制品厂、绥宁县丰怡食品有限责任公司、绥宁县唐家坊镇白沙茶果山砂厂等企业，建立工业企业的监管部门，建立和完善产业产品链，形成循环经济链。 | 2020年 | 200 | 政府补贴 招商引资 |
|  | 生态服务业 | 加大投资旅游、餐饮、娱乐等各项产业，提高第三产业比重。 | 2020年 | 200 | 政府补贴 招商引资 |
|  | 生态旅游业 | 完成唐家坊村唐市片的老街、大团片的青云寺、大门楼、下湾村冲丰片的普救寺、联兴村的石山寺、小乡村盐井片的温泉、城镇景观系统规划等工程的建设。 | 2020年 | 1000 | 政府补贴 招商引资 |
| 生态环境建设 | 水环境整治工程 | 在集中式饮用水源地，修建导流沟、防护栏、警示牌、宣传牌等设施；在散户饮用水源地设置截污和隔离措施，保护饮用水安全。 | 2020年 | 300 | 政府补贴 地方自筹 投工投劳 |
|  |  | 在唐家坊村唐市片、梅溪村、湖塘村等村民较集中的村，修建处理规模为30t/d“厌氧+人工湿地”的集中式污水处理设施，处理学校及周边村民的生活污水。 | 2020年 | 1200 | 政府补贴 地方自筹 投工投劳 |
|  |  | 在各村（居委会）共新建300个三格化粪池，对散户生活污水进 行处理，避免对环境造成污染。 | 2020年 | 200 | 政府补贴 地方自筹 投工投劳 |
|  |  | 修建50个沼气池处理畜禽养殖的污染物。 | 2020年 | 100 | 政府补贴 地方自筹 投工投劳 |
|  | 大气环境整治工程 | 新增使用太阳能、石油液化气、沼气等清洁能源700户。 | 2020年 | 100 | 政府补贴 地方自筹 |
|  |  | 建设完整的秸秆田间处理、收集、储运体系，配备3台秸秆还田机械，作为有机肥直接还田；进入沼气池发酵，沼气做家庭生活燃料、沼渣沼液做肥料还田。 | 2020年 | 100 | 政府补贴 地方自筹 |
|  | 声环境整治工程 | 在主要交通干线两旁建设乔灌结合的林木隔离带，降低交通噪声对环境的影响。对商业、娱乐场所的噪声源实行环境管制，限定噪声强度。 | 2020年 | 50 | 政府补贴 投工投劳 |
|  | 固体废弃物整治工程 | 在唐家坊村唐市片修建垃圾中转站，配备6辆垃圾收集车、1辆转运车、修建58个垃圾回收房，对唐家坊镇境内生活垃圾进行集中处理，实现垃圾密封运输、袋装化和分类化收集。发放11136个垃圾桶，做到垃圾不出户、减量化及分类回收。 | 2020年 | 300 | 政府补贴 地方自筹 投工投劳 |
|  | 土壤环境整治工程 | 使用高效、低毒、低残留的新农药，淘汰污染严重的高残留农药；科学、合理施用化肥，配方施肥提高化肥利用率；加大宣传力度。 | 2020年 | 30 | 政府补贴 投工投劳 |
| 城乡基础设施建设 | 基础设施建设 | 生态能源建设，鼓励居民使用太阳能、沼气、液化气等清洁能源。 医疗卫生建设，增加唐家坊镇的医护人员和病床位，完善医院和各级医疗站的医疗设备。卫生厕所建设，在全镇修建公共厕所10个，开展改水改厕工程5366户。农田水利基础设施建设，开展病险水库除险加固项目，安全饮水工程和农村危房改造工程。 | 2020年 | 900 | 政府补贴 地方自筹 投工投劳 |
|  | 村容镇貌建设 | 全力抓好“一河两岸两桥一路”，扶水河防洪堤建设，两岸风光带建设，修建沿江路。继续搞好镇城区绿化、美化、亮化、净化工程，整治镇容环境，不断提高城镇管理水平。加大廉租房建设力度，改善城镇贫困人口居住条件。 | 2020年 | 800 | 政府补贴 地方自筹 投工投劳 |
| 文化制度建设 | 文化制度建设 | 各村（社区）修建宣传牌，开展生态文明建设讲座。 | 2020年 | 50 | 政府补贴 地方自筹 |
| 合计 | 6630 |  |