绥宁县2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设

实  施  方  案

按照《湖南省农业农村厅、财政厅关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》(湘农联〔2022〕50号)要求，全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,加快形成“双循环”新发展格局,提升乡村产业链供应链现代化水平。新形势下推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,有利于优化农业生产布局,有利于引导产业转型升级,有利于加强乡村冷链物流体系建设,从源头加快解决农产品出村进城“最初一公里”问题。根据省农业农村厅安排部署,结合我县实际,制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位,聚焦鲜活农产品主产区、特色农 产品优势区,重点围绕蔬菜、水果等鲜活农产品,兼顾地方优势特色品种,合理集中建设产地冷藏保鲜设施,提升技术装备水平,完善服务保障机制,强化运营管理能力,推动冷链物流服务网络向农村延伸,畅通鲜活农产品末端冷链微循环,为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑

# 二、基本原则

(一)统筹布局、突出重点。 坚持立足当前和着眼长远相结合,综合考虑地理位置、产业布局、市场需求和基础条件等因素, 重点支持鲜活农产品主产区、特色农产品优势区,实施农产品产地冷藏保鲜设施建设。优先支持当地政府重视、有迫切建设需求、发展潜力大且居于运营产地市场的农业新型经营主体。

(二)市场运作、政府引导。 充分发挥市场配置资源的决定性作用,坚持投资主体多元化、运作方式市场化、设施利用效率最大化原则。发挥政府引导作用,通过财政补助、金融支持、发行专项债、电价优惠、用地保障等政策,采用先建后补、以奖代补等形式,带动社会资本参与建设。

(三)科技支撑、融合发展。 坚持以产地新增设施补齐缺口为主、存量设施整合提升为辅,提高农产品产地冷藏保鲜能力及冷链物流服务有效供给水平。采用新基建思维推动应用先进技术设备,鼓励利用现代信息手段,构建产地市场信息大数据,引导发展电子商务等新业态。促进产地市场与消费需求相适应,融入一体化仓储保鲜冷链物流体系,形成可持续发展机制。

(四)规范实施、注重效益。坚持"农有、农用、农享",立 足各地实际,规范实施过程,完善标准体系,加强监督管理,提升管理和服务水平。科学规划布局,提高使用效率,提升产业链供应链水平,完善优农惠农机制,提升生产经营效益。

# 三、建设重点

(一)实施范围。2022 年，在全县 范围内实施农产品仓储冷链设施建设，围绕水果、蔬菜兼顾薯类、食用菌、茶叶、中药材等地方优势特色品种开展农产品产地冷藏保鲜设施建设。

(二)实施主体。依托县级以上示范家庭农场、农民合作社示范社和已注册登记的农村集体经济组织(以下简称“实施主体”),优先支持在田头市场、乡镇产地市场开展农产品产地冷藏保鲜设施建设的实施主体。 通过实施主体自愿申报。县农业农村水利局组织技术人员实地考察，拟定等  家合作社及家庭农场为农产品产地冷藏保鲜设施建设实施主体。

(三)补助标准。 按照单个主体补贴资金不超过净库容乘以补贴指导单价的40%进行补贴,且单个主体补贴金额不超过100万元的标准进行额度测算(具体补贴指导价格见附件1)。

(四)建设内容。 实施主体在农产品仓储保鲜冷链物流设施建设管理系统（储备版）中根据实际需求选择建设设施类型和规模，从当地产业发展实际出发,在产业重点镇和中心村鼓励引导冷链设施建设向田头市场聚集。我县农产品产地仓储保鲜冷链设施建设为预冷库、节能型机械冷库、节能型气调驻藏库等三类。

预冷库。为采收的新鲜水果和蔬菜在贮藏、运输或加工前迅速去除田间热和呼吸热建设土建式或组装式预冷建筑，冷敏类果蔬和要求缓慢降温的果蔬不能用预冷库。

节能型机械冷库。包括高温冷藏库(-2℃~16℃)和低温冷藏库(-25℃~-15℃)两种,果蔬贮藏一般用高温库,低温库适用于速冻蔬菜贮藏。可新建土建式或组装式建筑结构的冷库,也可将闲置的房屋、厂房等改建为冷库。

节能型气调贮藏库。在呼吸跃变型果蔬主产区,建设气 密性较高、可调节气体浓度和组分的气调贮藏库,配备专用气调 设备,对商品附加值较高的产品进行气调贮藏。

# 五、实施程序

按照自愿申报、自主建设、定价补助、先建后补的程序,支持实施主体新建或改扩建设施。为确保公开公平公正，实行从申请、审核、公示到补助发放的全过程线上管理。

## (一)编制实施方案。准确摸清底数，认真编制实施方案。根据湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设的具体操作指南及不同类型、不同库容冷藏保鲜设施的建设投资标准，结合我县实际，制定农产品产地冷藏保鲜设施建设的具体操作实施方案。

（二）开展项目储备与申报。 按照自愿申报、自主建设，各实施主体在仓储冷链管理系统（储备版）申报，按规定提交申请资料,对真实性、完整性和有效性负责,并承担相关法律责任。农业农村部门对用地、主体等级以及产业发展等关键环节进行认真审核,及时向社会公示审批通过的项目,公示实施主体,一般不少于5个工作日,对未通过审核的主体及时给予反馈。开展项目储备及动态管理,做好政策宣传和设施建设准备工作。

(三)推进项目建设。加强对承建商的管理,按《农产品产地仓储冷藏保鲜建设承建商管理办法》对承建商进行审核备案，备案的施工单位与县农业农村水利局签定农产品产地冷藏保鲜设施建设质量、维修保养服务承诺书，禁止分包转包。实施主体选择在县农业农村水利局备案的施工单位进行建设，实施主体对建设的产地冷藏保鲜设施拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。承建商和实施主体承担相应的安全建设运营主体责任。

(四)组织开展验收。制定验收标准及方案,明确验收程序、验收内容、验收标准等。经市农业农村局和财政局审定,报省农业农村厅备案。实施主体在建设过程中必须保留好合同、用工名单与支付劳务费用详单、设施设备采购与收货清单、合法票据、照片(项目实施前、中、后参照物相同各一张)与视频等各项原始凭证,作为验收的佐证材料。实施主体完成产地冷藏保鲜设施建设后,向县级农业农村部门提出验收申请,县农业农村水利局、财政局会同相关部门, 聘请农产品冷藏保鲜设施建设方面的专家共同对设施建设的规范性、申报内容的一致性、技术方案的符合性等开展核验。县农业农村水利局依据项目类别和技术参数要求,组织现场实地验收并填写《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表见附件2》, 现场实施主体需出示并提供《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设技术方案》中所需的证明材料,材料内容必须与实物相符。库容量的计算方式为测量库内净空。验收组成员及专家须在《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表》上签字,一式四份(一份交省农业农村厅备案,县农业农村水利局保留一份,一份用于报账,一份实施主体保留),确保100%完成验收。

(五)强化监督调度。建立健全农产品产地冷藏保鲜设施建设管理制度，加强申报、立项、建设、验收等项目建设全过程监督，定期调度、发布项目建设进度和资金使用进度， 根据实施进展及时开展现场督查指导。要充分发挥湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设专家委员会专家作用，加强督导评估，强化政策实施全程监管。

（七)及时兑付补贴。县农业农村水利局和财政局按照职责分工和时限要求,及时向验收合格的实施主体发放补助资金,并予以公示。

# 六、工作要求

(一)加强组织领导。成立绥宁县农产品产地冷藏保鲜设施建设领导小组，由县农业农村水利局局长李彬同志担任组长，分管副局长徐怀友为副组长，贺喜荣、唐志安、胡颖、袁继平、于洁为成员，领导小组办公室设在农产品质量安全监管股，负责具体指导调度项目建设以及项目建设的实施和技术指导；切实做好项目申报、资格审查、公示、审核、验收、资金兑付等工作，确保项目建设取得实效。

(二)加大政策扶持。切实加强资金监管,定期调度和报送资金使用进度。加大用地支持，切实落实农业设施用地政策，将与生产直接关联的分拣包装、保鲜存储等设施用地纳入农用地管理；鼓励通过租用等方式将村集体闲置房屋、废弃厂房等用于设施建设；要加强与电力部门沟通，落实农业生产用电价格优惠政策，推动加大供电基础设施建设的公共投入力度。

(三)严格风险防控。建立农产品仓储保鲜冷链设施建设内部控制规程，强化监督制约，开展廉政教育，对倒卖补助指标、套取补助资金、搭车收费等严重违规行为，坚决查处，绝不姑息。要严格资金监管，建立健全项目专项资金 使用管理、检查、绩效考评监督等制度，补助资金必须专款专用，不得截留、挤占和挪用。严格落实主体责任,建立设施建设内部控制规程,强化监督 制约,开展廉政教育,压实实施主体直接责任,严格验收程序, 确保设施建设质量。对实施过程中出现的问题，要认真研究解决，重大问题及时上报，对实施主体加强信用管理,增强安全责任意识。绥宁县农业农村水利局投诉咨询电话：0739－7611829.

(四)加快工作进度。积极主动推进项目实施工作，确保如期高质量完成项目实施任务。在7月30日前完成拟建项目的审批、公示,12月10日前完成项目验收及资金兑付, 12月13日前完成项目实施情况总结与绩效评价。

（五)加强宣传示范。做好标识标牌的挂牌工作,通过发放明白纸、张贴宣传画等方式,提升政策实施效果。加强农产品冷藏保鲜实用技术标准、材料装备等试验示范推广,探索产地农产品流通数据的信息化采集方式,打造一批农产品冷链物流试验示范基地。做好总结评估，推出一批机制创新、政策创新、模式创新的典型案例,切实发挥试点示范带动作用	。

附件:

1.湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表

2.湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表

3.湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程项目验收资料清单

附件1

湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表

| 序号 | 设施类别 | 指导价格 (元/立方米) |
| --- | --- | --- |
|  | 组装式通风库 | ≤210 |
| 2 | 土建式通风库 | ≤192 |
| 3 | 预冷库 | ≤1600 |
| 4 | 高温库 | ≤700 |
| 5 | 低温库 | ≤1100 |
| 6 | 气调库 | ≤1300 |

说明:

(一)计算方式

1.《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表》中为指导参照价格表。 计算方式: 补助金额=净库容×指导价格×30%(脱贫地区放宽至40%);

2."库中库"形式,需按照大库减去小库容积计算,即同一容积内只计算一种补贴,

## 如: 在通风库中建设了高温库,高温库容积按照实际容积计算,通风库容积按照通风 库总容积减去高温库容积。

(二)设施设备要求

1.预冷库、高温库及气调库冷库门厚度须达到100mm,低温库冷库门厚度须达

到150mm;

2.预冷库、高温库、低温库及气调库保温材料(聚氨酯保温板)厚度须达到150mm;

3.防火等级为B1级阻燃;

4.所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买国内外正规合格品牌。

5.根据农业农村部的要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测等设备以及新  建贮藏设施专用的供配电设备,以上设施设备已经包含在指导价格内,不再另计补贴。

附件2

湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表

| 法人姓名 |  | 身份证号码 |  | 实施主体 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户行单位 名称 |  | 开户行名称 |  | 开户账号 |  |
| 建设类型 |  | 主体等级 |  | 联系方式 |  |
| 建设地址 |  | 净库容 | 长 : 宽 : 高 : | (m) |
| 施工单位 |  | 法人姓名 |  |  | 净容积: | (m³) |
| 施工单位技术负责人 |  | 施工单位技术负责人身份证号 |  |
| 施工单位技术负责人职称 |  | 施工单位技术负责人证件号 |  |
| 施工单位现场负责人 |  | 施工单位现场负责人身份证号 |  |
| 施工单位现场负责人职称 |  | 施工单位现场负责人证件号 |  |
| 产品类型 |  | 新建或改 《扩》建 |  | 投资总金额 (万元) |  | 申请补贴金额 (万元) |  |
| 技术参数 | 防火等级 |  | 冷库门厚度 (mm) |  | 保温板厚度 (mm) |  | 是否符合建设技 术规范 |  |
|  | 主要设施设备品牌是否符合要求 |  |
|  | 压缩机型号 |  | 压缩机功率 |  |  |
|  | 压缩机数量 |  | 压缩机品牌 |  |  |
|  | 冷风机型号 |  | 冷风机冷量 |  |  |
|  | 冷风机数量 |  | 冷风机品牌 |  |  |

|  | 通风库 | 通风风量(200T库风机风量≥3000m?H,500T库风机风量≥75000m'/H,1000T库风 机风量≥150000m?H,200T库风机风量≥30000m³/H) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施主体确认签字: | 实施主体联系方式; |
| 验收结论 |  |
|  | 日期: | 年 月 日 |
| 验收组成员及专家签字: |

备注: 实施主体每个冷间都需填写一张表格。验收可采取两种形式: 1、聘请具有专 业背景、评估审查验收资质的第三方进行验收;2、县级农业农村部门、财政部门会 同相关部门及聘请农产品冷藏保鲜设施建设方面的专家组成联合验收组进行验收

附件3

湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程项目验收

资料清单

| 序号 | 验收资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表》 |
| 2 | 验收资料真实性承诺函 |
| 3 | 法人身份证复印件,实施主体营业执照,实施主体开户行、银行账 户、税号,建设主体等级证明文件 |
| 4 | 设施农用地备案证明资料 |
| 5 | 冷链设施设计资料,建设施工合同,承建商资质复印件,施工人员 资质证明及施工人员在场施工照片,,竣工验收报告 |
| 6 | 项目实施前、中、后照片各一张 |
| 7 | 压缩机组、冷风机、冷库门品牌合格证、生产许可证、产品批次号 复印件,库体保温材料合格证、生产许可证、产品批次号复印件 |